## Slide 1
BÁO CÁO CÔNG VIỆC: NHẬN DIỆN BỆNH QUA ẢNH LÁ CÀ CHUA
Sinh viên: Nguyễn Minh Duy
Nhiệm vụ NV4 – Demo Streamlit và tích hợp mô hình
Nhóm 4 · Học máy và Khai phá dữ liệu
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ
TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỞNG NHÓM
ĐÁNH GIÁ
1
Thiết kế giao diện Streamlit
Hoàn thiện app upload ảnh JPG/PNG, xem trước ảnh, chọn CNN, ResNet18 hoặc so sánh cả hai.
100%
2
Xây API suy luận dùng chung
Hoàn thiện `src/inference.py`: đọc mapping, config, preprocessing, load model và trả top-1 cùng xác suất 4 lớp.
100%
3
Tích hợp xử lý lỗi và giới hạn
Kiểm tra ảnh hỏng, định dạng sai, file trên 10 MiB, thiếu checkpoint, CUDA và hiển thị cảnh báo không thay thế chuyên gia.
100%
4
Đo thời gian và cache model
Đo forward pass riêng, đồng bộ CUDA khi cần và cache model; không tính thời gian tải model/đọc ảnh vào số đo.
100%
5
Kiểm thử giao diện và server
Smoke test Streamlit không có exception; health check trả `ok`; kiểm tra cú pháp và bộ test inference đã có kết quả ghi nhận.
90%
6
Tích hợp checkpoint thật
Chưa nghiệm thu Gate 4 vì còn chờ checkpoint đã huấn luyện, PR phụ thuộc và định dạng state_dict thống nhất từ NV2/NV3.
70%
Ghi chú: giao diện và API đã có; kết quả dự đoán end-to-end chỉ được xác nhận sau khi nhận đủ hai checkpoint thật.
Nguồn kiểm tra: docs/DEMO_README.md trên nhánh feature/nv4-demo.