## Slide 1
BÁO CÁO CÔNG VIỆC: NHẬN DIỆN BỆNH QUA ẢNH LÁ CÀ CHUA
Sinh viên: Phạm Thế Cường
Nhiệm vụ NV5 – Đánh giá, báo cáo và slide
Nhóm 4 · Học máy và Khai phá dữ liệu
STT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ
TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỞNG NHÓM
ĐÁNH GIÁ
1
Thiết kế script đánh giá thống nhất
Hoàn thiện `scripts/evaluate_models.py`; kiểm tra hai prediction CSV dùng cùng Test set và ground truth.
100%
2
Chuẩn hóa metric và metadata
Xuất Accuracy, macro Precision/Recall/F1, F1 từng lớp, confusion matrix, số mẫu, thiết bị và thông tin checkpoint.
100%
3
Viết hướng dẫn đánh giá và phân tích
Tạo `docs/NV5_EVALUATION.md`, quy định cột CSV, lệnh chạy và nguyên tắc không dùng Test để chọn model.
100%
4
Chuẩn bị câu hỏi bảo vệ
Tạo bộ 10 câu hỏi và đáp án về leakage, split, F1, Transfer Learning, giới hạn PlantVillage và phát hiện sớm.
100%
5
Lập khung báo cáo Word
Tạo báo cáo Word có các phần mục tiêu, dữ liệu, mô hình, đánh giá, kết luận và chỗ điền số liệu thật.
100%
6
Lập khung slide thuyết trình
Tạo slide editable về mục tiêu, dữ liệu, mô hình, giao thức đánh giá, kết quả, demo, giới hạn và hướng phát triển.
100%
7
Tổng hợp kết quả cuối
Đang chờ checkpoint, prediction CSV và metrics thật từ NV2/NV3 để sinh comparison.csv, confusion matrix và điền báo cáo.
80%
Ghi chú: Kết quả tổng hợp cuối cùng chỉ được điền sau khi nhận đủ minh chứng mô hình và dữ liệu từ NV2, NV3, NV4.